## Slide 1: Stage

## Slide 2: Stage 3-it
IT bedrijf
± 40 medewerkers
Actief in Vlaanderen en Nederland
Cronos groep
Hyperion groep
Ondersteunt KMO's en ondernemers (3 pijlers)
  Consultancy, advies en beheer
  Innovatieve technologieën
  Opleidingen, rekrutering en stages

## Slide 3: Achtergrond – Wat doet Coeck nv
Betonfabriek
Ruwbouw- en afwerkingsmaterialen
Transport tegels op A-frames

## Slide 4
Tegels worden steeds groter
Tegels kunnen niet meer horizontaal getransporteerd worden
A-frames worden gebruikt voor verticale transport

## Slide 5: Aanleiding
A-frames gaan verloren (hoge kosten)
Gebrek aan opvolging van de A-frames
Moeilijk om de A-frames terug te vinden

## Slide 6: Verwacht resultaat
A-frames gaan niet meer verloren
Beter overzicht
Verbetering van de productiviteit
Klant verantwoordelijk voor de A-frames

## Slide 7: Risicoanalyse
Schade tijdens het leveren
Defecte sensoren
Nauwkeurigheid van de GPS module
Diefstal
Stroomverbruik
Weersomstandigheden
Verwijderen van de GPS module
Bereik

## Slide 8: Maatregels
Maken van WRM's
Een grotere batterij gebruiken
Zorgen dat het tracking systeem vocht/waterdicht is
Tracking systeem verwerken in het metalen frame
Gebruik maken van een goede gecertificeerde LPWAN

## Slide 9: Projectafbakening
Coördinaten van de A-frames opvragen
Coördinaten verzenden
Data opslaan in database
Data visualiseren op een map
Beveiligen van communicatie
Klanten krijgen een "ID"

## Slide 10: Fasering
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
Plan van aanpak (2 weken)
1A: ideeën (PDS)
1B: WRM's maken
1C: documenteren
1/03 - 14/03
W1-W2
W3
15/03 - 21/03
22/03 - 11/04
W4-W6
Realisatie fase / feedback pva
2A: Presentatie maken
2B: Presenteren
2C: Feedback respecteren
2D: Bestellijst doorgeven
Schermontwerpen+
Realisatie fase hardware (POC) (totaal=3weken)
3A: GPS tracking code schrijven (2dagen)
3B: Data versturen over Sigfox (1,5 week)
3C: GPS tracker voeden (1 dag)
3D: Code optimaliseren + deepsleep (1week)
Realisatie fase database (POC) (2weken)
4A: Sigfox data api naar azure (1week)
4B: Azure data verwerken (3dag)
4C: Azure data opslaan db (2dagen)
12/04 - 25/04
W7-W8
1A
1B
1C
2A
2B
2C
2D
3A
3B
3C
3D
4A
4B
4C
5A
5B
26/04 - 28/05
W9-W13
Fase 4
Realisatie fase Software (POC) (5weken)
5A: Applicatie maken (4weken)
5B: Applicatie testen en beveiligen (1week)

## Slide 11: Bestaande oplossingen
Copenhagen trackers
Voordelen:
Geen abonnement
Levensduur batterij 4-10 jaar
Makkelijke activering
Verschillende modes
Waterdicht, stofdicht en slagvast
Nadelen:
Niet uitbreidbaar
Niet heroplaadbaar
Hoge kosten
135,00€
Apple Airtag
Voordelen:
Klein
Goedkoop
Nauwkeurig
Lange levensduur (1jaar)
Nadelen:
Gebruikt Bluetooth
Andere Apple gebruikers nodig
Niet uitbreidbaar
35,00€
Nedsoft Loca
Voordelen:
Geen abonnement
Geen simkaart
waterdicht
Trackt over heel Europa
Nadelen:
Niet heroplaadbaar (max 3jaar)
Weinig data (24 m/dag = 44dagen
Niet uitbreidbaar
115,00€

## Slide 12: Product Decompositie Structuur

## Slide 13: WRM's

## Slide 14: Schermontwerpen
https://www.youtube.com/watch?v=6emI1FdTOts

## Slide 15: Proof of concept

## Slide 16: Arduino code
Opgevraagde coördinaten GPS module
Data opsplitsen voor Sigfox
Ack van Sigfox
Data versturen naar Sigfox
Microcontroller gaat in deepsleep

## Slide 17: Sigfox
Groen/rood: sturen naar API
Groen/rood: Ack naar arduino
Locatie Sigfox area

## Slide 18: Opvragen data van Azure API in Azure Functions
HERE reverse geocoding API

## Slide 19
Outputs
Twilio
Cosmos DB

## Slide 20: Applicatie demo
https://youtu.be/-mBVFu40_3A

## Slide 21: Prijs
Vaste kosten (hardware)
  Lokaal: 43,98€
  Internationaal: 23,95€
  Behuizing: 9,95€
Sigfox abonnement (excl. btw)
  2 messages/dag = 6,00€
  50 messages/dag = 10,00€
  100 messages/dag = 12,00€
  144 messages/dag = 14,00€
Azure
  Azure API Consumption
    1 000 000 calls = 2,95155€
  Azure Cosmos DB serverless
    1 000 000 RU = 0,258€

## Slide 22: Besluit
Heel leerrijk
Communicatie is belangrijk
Werksfeer ontdekt
Dank aan:
  3-it
  Thomas More